**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство зданий и сооружений для целей рыбоводства на пруде «Марковщина» в Солигорском районе Минской области»**

1. План-график работ по проведению оценки воздействия

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | февраль 2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | март 2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности <\*> | не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам <\*> | не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | февраль 2023 –март 2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам <\*> | не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  Республики Беларусь затрагиваемых сторон <\*> | март 2023 – апрель 2023  не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон <\*> | не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | апрель 2023 –май 2023  (при условии наличия заявления от граждан или юридических лиц) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | май 2023  (при условии наличия вопросов, замечаний и предложений по отчету об ОВОС) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | май 2023 –июль 2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | в течение 15 дней после получения заключения государственной экологической экспертизы |
| <\*> *планируемая хозяйственная и иная деятельность не оказывает трансграничное воздействие исходя из критериев, установленных в Добавлениях I и III к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте от 25 февраля 1991 года* | |

1. Информация о Заказчике

ОАО «Трест Шахтоспецстрой», 223710, Минская область, Солигорский район, Чижевиский с/с, д.11А, Любанское шоссе. E-mail: trest@shahta.by; тел.: (0174) 230006, 235591; факс: (0174) 235591.

Генеральный директор: Денис Александрович Диулин

3. Общие сведения о планируемой деятельности

Проектируемый объект расположен в северо-восточной части Солигорского района на территории Чежевичского сельского совета и на территории Белорусского калиеносного бассейна, восточнее д. Погост-2, северо-западнее д. Погост-1 и юго-западнее д. Залесье.

Назначение проектируемого объекта – ведение промыслового рыболовства и организация платного любительского рыболовства.

Проектными решениями предусматривается строительство дома рыболова, хозяйственной постройка № 1, сторожки, биотуалета, двух пирсов т-образной формы, пяти мостов.

Здание дома рыболова – одноэтажное, неотапливаемое, предназначенное для эксплуатации в летний период.

Сторожка представляет собой блок-контейнер заводского изготовления. В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы электрические со встроенными термостатами IP 30.

Сооружение хозяйственной постройки выполнено в металлических конструкциях.

Здание биотуалета - одноэтажный контейнерный блок заводского изготовления

Покрытие пирса – деревянный настил по деревянному обвязочному брусу. Брус опирается на металлические винтовые сваи.

Покрытие мостов – деревянный настил по деревянному обвязочному брусу. Брус опирается на металлические винтовые сваи.

Объекты проектирования находятся в прибрежной полосе и водоохраной зоне пруда «Марковщина» и в водоохраной зоне реки Случь.

Общая площадь отведенных земельных участков –8,4589 га.

Площадь территории в границах проектирования составляет 1,61 га, в том числе: площадь покрытий – 0,84 га, площадь застройки – 0,28 га, площадь озеленения – 0,49 га.

4. Альтернативные варианты размещения площадки

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Размещение проектируемого объекта по принятым технологическим решениям: «Строительство зданий и сооружений для целей рыболовства на пруде «Марковщина» в Солигорском районе Минской области».

II вариант. «Нулевая» альтернатива, т.е. отказ от планируемой хозяйственной деятельности.