Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении

общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Техническая модернизация литейного цеха (замена установок нагрева сушки ковшей и песка, газовых резаков), расположенного по адресу:

Минская область, Солигорский район, Р-55,134-й км,3/4 район 2РУ»

График работ по проведению ОВОС

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 12.01.2024 г. по 05.02.2024 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 22.02.2024 г. по 29.02.2024 г. \*¹ |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | не требуется \*2 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 12.01.2024 г. по 27.02.2024 г. \*¹ |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Проведение общественных обсуждений на территории:   * Республики Беларусь; * затрагиваемых сторон | с марта по апрель 2024 г. \*¹  не требуется \*2 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | не требуется \*2 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с марта по апрель 2024 г. \*3  (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня  их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | апрель 2024 г. \*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | апрель – май 2024 \*¹ |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с мая по июньй 2024 г. \*¹ |

\*1 - срок выполнения работ может быть изменен;

\*2 - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

\*3 - будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

\*4 - будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

Сведения о планируемой деятельности и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации

Заказчиком деятельности является унитарное предприятие «Универсал-Лит», входящее в состав группы компаний «Нива».

Планируемая деятельность реализуется в соответствии с планом технического развития предприятия на 2024 г.

Реализацию деятельности планируется осуществить на производственной территории предприятия, расположенного по адресу 223710, г. Солигорск, ул. Заводская, 4, поэтому территориальная альтернатива не рассматривается.

Проектными решениями предусматривается:

* техническая модернизация действующего литейного производства в части установки трех единиц газового оборудования для сушки/нагрева литейных ковшей с демонтажем одного горизонтального стенда для сушки и разогрева ковшей на печном топливе;
* перевод работы существующей установки для сушки песка с печного топлива на газ;
* оборудование трех постов газовой резки на участке обрезки литников и прибылей.

Исходя из основной цели проекта, «нулевой» альтернативный вариант - отказ от реализации планируемой деятельности - не является приоритетным, так как не способствует развитию предприятия, росту производительности, объема выпускаемой продукции, заработной платы сотрудников предприятия.