ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКАЗНИКОМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТАРОБИНСКИЙ»

Минск 2023

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗНИКОМ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТАРОБИНСКИЙ»**

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ, СРОК ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

План управления особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) разрабатывается на пятилетний период (2024–2028 гг.).

Основные цели и задачи управления:

**1. Сохранение уникального природного комплекса заказника местного значения «Старобинский» как эталона природных ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и животного мира региона:**

– Оптимизация границ и повышение статуса заказника местного значения «Старобинский»;

– Поддержание гидрологического режима территории заказника «Старобинский»;

– Оценка угроз экосистемам заказника местного значения «Старобинский», минимизация их последствий;

– Сохранение и реабилитация редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, редких и типичных биотопов (ландшафтов) на территории заказника местного значения «Старобинский»;

– Развитие и обеспечение функционирования эффективной системы мониторинга естественных экосистем, животного и растительного мира заказника местного значения «Старобинский»;

– Контроль за распространением инвазивных видов растений заказника местного значения «Старобинский»;

– Материально-техническое обеспечение природоохранных мероприятий на территории заказника «Старобинский».

**2. Развитие научных исследований природных комплексов заказника «Старобинский»:**

– Обеспечение научных исследований на территории заказника «Старобинский»;

– Издание научной и научно-популярной литературы о заказнике местного значения «Старобинский»;

– Популяризация знаний о территории заказника местного значения «Старобинский».

**3. Развитие рекреационной и туристической деятельности на устойчивой основе:**

– Развитие и обустройство инфраструктуры для развития экологического туризма;

– Обеспечение информационной и методической поддержки развития туризма.

**4. Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том числе у местных жителей и посетителей заказника «Старобинский»**:

– Укрепление связей Солигорской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Солигорская райинспекция ПРиООС) и Солигорского районного исполнительного комитета (далее – Солигорский райисполком) с общественностью;

– Повышение экологической сознательности местного населения и туристов.

2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАКАЗНИКА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СТАРОБИНСКИЙ»,
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЕГО ТЕРРИТОРИИ, ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГРАНИЦАХ, РЕЖИМЕ ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА НА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД (2024–2028 гг.)

Мероприятия плана управления заказником местного значения «Старобинский» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Мероприятия плана управления на пятилетний период

| № | Мероприятие | Задача мероприятия | Ожидаемыерезультаты | Ответственный | Срокреализации | Ориентировочная стоимость, тыс.руб., в ценах на 01.09.2023 г. | Ориентировочные источники финансирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель 1. Сохранение уникального природного комплекса заказника местного значения «Старобинский» как эталона природных ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и животного мира региона** |
| **Направление 1.1. Оптимизация границ и повышение статуса заказника местного значения «Старобинский»** |
| 1.1.1 | Внесение научно-обоснованных предложений о преобразовании заказника местного значения «Старобинский» в республиканский заказник с изменением его границ | Включение в «Схему рационального размещения ООПТ республиканского значения» | Заказник «Старобинский» включен в «Схему рационального размещения ООПТ республиканского значения | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды), Национальная академия наук Беларуси (далее – НАН Беларуси) | 2024 | не требуется | – |
| 1.1.2 | Объявление заказника республиканского значения «Старобинский» с изменением его границ  | Изменение статуса и границ заказника | Изменены статус и границы заказника «Старобинский» | Минприроды | по итогам реализации п.1.1.1 | 15,0 | республиканский бюджет |
| 1.1.3 | Создание государственного природоохранного учреждения (ГПУ) «Заказник Старобинский»  | Создать ГПУ «Заказник Старобинский» | Создание ГПУ «Заказник Старобинский»  | Солигорский райисполком | по итогам реализации п.1.1.2 | не требуется | ~~–~~ |
| **Направление 1.2. Поддержание гидрологического режима территории заказника «Старобинский»** |
| **Принципиальным требованием** к реализации мероприятий по данному направлению является выбор вариантов достижения поставленных целей предпочтительно наиболее щадящими технологиями. |
| 1.2.1 | Оценить состояние нарушенных участков поймы и водосборной части реки Случь на территории заказника «Старобинский» и подготовить стратегию их восстановления  | Оценка состояния нарушенных участков русла и поймы, разработка стратегии восстановления и использования | Разработана стратегия восстановления гидрологического режима. Подготовлено научное обоснование необходимости восстановления гидрологического режима нарушенных участков | НАН Беларуси,Солигорский райисполком | 2024–2028 | 30,0 | республиканский бюджет, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 1.2.2 | Восстановление гидрологического режима нарушенных участков русла, поймы и водосборной части реки Случь на территории заказника «Старобинский» | Восстановление гидрологического режима нарушенных участков русла и поймы реки Случь на территории заказника «Старобинский» | Восстановлено стабильное функционирование экосистем на площади не менее 450 га; повышено качество выполняемых экосистемных услуг. Снижен риск пожароопасной ситуации | НАН Беларуси, Солигорский райисполком,подрядная организация, выполняющая работы  | по итогам выполненияп. 1.2.1 | по итогам выполненияп. 1.2.1 | средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 1.2.3 | Оценить состояние неэффективно используемых земель (сельскохозяйственных, лесных и иных) на территории заказника «Старобинский», разработать стратегию их использования и восстановления | Проведена оценка состояния неэффективно используемых земель на территории заказника и разработана стратегия их использования | Подготовлена «дорожная карта» по изменению политики землепользования неэффективно используемых земель (сельскохозяйственных, лесных и иных) на территории заказника «Старобинский», | НАН Беларуси,Солигорский райисполком | 2026–2028 | 15,0 | республиканский бюджет, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 1.2.4 | Реализовать стратегию реабилитации неэффективно используемых земель на территории заказника «Старобинский» | Оптимизирована эксплуатация неэффективно используемых земель на территории заказника | Изменена схема хозяйственного использования | Солигорский райисполком | по итогам выполненияп. 1.2.3 | по итогам выполненияп. 1.2.3 | местный бюджет, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 1.2.5 | Восстановление ценных для сохранения биоразнообразия пойменных лугов и открытых болот путем регулярного кошения и вырубки древесно-кустарниковой растительности (на участках по согласова-нию с НАН Беларуси) | Сохранение пойменных лугов и открытых болот с целью стабилизации и восстановления мест обитания и численности редких и исчезающих видов птиц | Сохранение и восстановление ключевых местообитаний для редких и исчезающих видов орнитофауны | Солигорский Солигорский райисполком, открытое акционерное общество «Старобинский» (далее – ОАО «Старобинский»), открытое акционерное общество Белслучь (далее – ОАО «Белслучь»), государственное лесохозяйственное учреждение «Старобинский лесхоз» (далее – Старобинский лесхоз), НАН Беларуси | ежегодно | отдельного финансирования не требуется | – |
| 1.2.6 | Оценить состояние и разработать регламент работы мелиоративных систем и водорегулирующих сооружений на территории заказника «Старобинский» | Оптимизировать гидрологический режим территории заказника «Старобинский» | Подготовлено научно обоснованый режим работы мелиоративных систем и водорегулирующих сооружений на территории заказника «Старобинский» | НАН Беларуси, Солигорский райисполком,государственное унитарное предприятие «Солигорское предприятие мелиоративных систем» (далее – ГУП «Солигорское ПМС») | 2024–2028 | 10,0 | республиканский бюджет, местный бюджет, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 1.2.7 | Обеспечить научно обоснованный режим работы мелиоративных систем и водорегулирующих сооружений на территории заказника «Старобинский» | Оптимизировать гидрологический режим территории заказника «Старобинский» | Обеспечен научно обоснованный режим работы мелиоративных систем и водорегулирующих сооружений на территории заказника «Старобинский» | Солигорский райисполком,ГУП «Солигорское ПМС» | по итогам выполненияп. 1.2.6 | по итогам выполненияп. 1.2.6 | местный бюджет,собственные средства |
| **Направление 1.3. Оценка угроз экосистемам заказника местного значения «Старобинский», минимизация их последствий** |
| 1.3.1 | Актуализировать охотустройство с целью рационального использования охотугодий, в т.ч. охраны редких и счезающих видов диких животных | Корректировать зоны охотугодий в соответствии с данными по размещению редких и исчезающих видов диких животных и объявление на всей территории заказника зоны покоя | Минимизированы угрозы численности диких животных, исключено беспокойство редких и исчезающих видов диких животных, территория заказника включена в зону покоя | Старобинский лесхоз», Солигорская районная организационная структура республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» (далее – Солигорская РОС РГОО «БООР») | 2024–2025 | отдельного финансирования не требуется | – |
| 1.3.2 | Ограничить охоту на волка в кварталах №№ 20, 21, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 45 Листопадовичского лесничества Старобинского лесхоза  | Формирование оптимальной структуры сообщества хищник-жертва, контроль численности копытных | Экосистемы заказника находятся в сбалансированном состоянии  | Старобинский лесхоз»,Солигорская РОС РГОО «БООР» | ежегодно | отдельного финансирования не требуется | – |
| 1.3.3 | Оптимизировать режим эксплуатации дороги Н-9619 на участке, пересекающем заказник «Старобинский» | Снизить гибель диких животных, уменьшить угрожаемое воздействие на заказник, рекомендовать ограничительные меры по скорости движения до 60 км/ч, в том числе иные ограничительные меры | Снижена гибель диких животных, уменьшено угрожаемое воздействие на заказник, скорость движения снижена до 60 км/ч | Коммунальное униатрное предприятияе «Минскоблдорстрой», Солигорский районный отдел внутренних дел, Солигорский райисполком | 2024–2025 | 10,0 | местный бюджет, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 1.3.4 | Использовать сельхозугодья в пойме реки Случь для заготовки травяных кормов (без пропашных культур с учетом установленного режима охраны и использования территории заказника) и умеренного выпаса сельскохозяйственных животных, проводить регулярное кошения луговых земель с целью сохранения и восстановления мест обитания луговых видов, а также кормовых угодий хищных видов птиц | Восстановлены луговые фитоценозы, кормовая база хащников | Луговые фитоценозы сохранены, восстановлена кормовая база, повышено биоразнообразие заказника | Солигорский райисполком, ОАО «Старобинский», ОАО «Белслучь» | ежегодно | не требуется | – |
| 1.3.5 | Оценить влияние на природные экосистемы заказника «Старобинский» старого полигона отходов, находящегося в непосредственной близости от северной границы заказника, разработать план действий по минимизации влияния | Проведена оценка влияния на природные экосистемы заказника «Старобинский» старого полигона отходов в непосредственной близости от северной границы заказника | Подготовлен план действий по минимизации влияния на природные экосистемы заказника «Старобинский» | Солигорский райисполком | 2025–2026 | 10,0 | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| **Направление 1.4. Сохранение и реабилитация редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, редких и типичных биотопов (ландшафтов) на территории заказника местного значения «Старобинский»** |
| Принципиальным требованием к реализации мероприятий по данному направлению является привлечение экспертов НАН Беларуси и других научных организаций страны |
| 1.4.1 | Выявление и инвентаризация переданных под охрану типичных и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов заказника «Старобинский», подготовка паспортов, охранных обязательств, передача под охрану землепользователям (при необходимости) | Выявить и обеспечить охраной редкие и типичные биотопы, редкие и типичные ландшафты | Переданы под охрану типичные и редкие природные ландшафты и биотопы  | Солигорский райисполком,НАН Беларуси, Солигорская райинспекция ПРиООС, землепользователи территорри заказника «Старобинский» | 2024–2028 | 10,0 | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 1.4.2 | Выявление и инвентаризация переданных под охрану мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, подготовка паспортов, охранных обяза­тельств, передача под охрану землепользователям вновь обнаруженных мест обитания | Сохранить редкие виды животных *in situ* | Сохранены популяции редких аборигенных животных | Солигорский райисполком, НАН Беларуси, Солигорская райинспекция ПРиООС,землепользователи территорри заказника «Старобинский» | 2024–2028 | 30,0 | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 1.4.3 | Выявление и инвентаризация переданных под охрану мест произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений, подготовка паспортов, охранных обязательств, передача под охрану землепользователям вновь обнаруженных мест обитания | Сохранить редкие виды растений *in situ* | Сохранены популяции редких аборигенных растений  | Солигорский райисполком,НАН Беларуси, Солигорская райинспекция ПРиООС,землепользователи территорри заказника «Старобинский» | 2024–2028 | 20,0 | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 1.4.4 | Организовать устройство и установку искуственных гнездовий, мест размножения, жилищ, укрытий для крупных хищных птиц, дуплогнезников, соневых и рукокрылых с целью поддержания и восстановления популяций редких видов  | Сохранить редкие виды *in situ* | Сохранены популяции редких аборигенных видов | НАН Беларуси,Старобинский лесхоз | 2024–2028 | 20,0 | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| **Направление 1.5. Развитие и обеспечение функционирования эффективной системы мониторинга естественных экосистем, животного и растительного мира заказника местного значения «Старобинский»** |
| 1.5.1 | Организация пунктов комплексного мониторинга экосистем на ООПТ, растительного и животного мира | Мониторинг состояния экосистем заказника и его биологического разнообразия | Оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды | НАН Беларуси | 2026–2028 | 10,0 | республиканский бюджет |
| **Направление 1.6. Контроль за распространением инвазивных видов растений заказника местного значения «Старобинский»** |
| 1.6.1 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с агрессивными инвазивными растениями, включенными в перечень видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, включая приобретение специальной техники и средств | Остановить вытеснение аборигенных растений инвазивными видами | Восстановлена структура травянистой растительности и видовой состав флоры | Солигорский райисполком,Солигорская райинспекция ПРиООС,землепользователи территорри заказника «Старобинский» | ежегодно | в рамках осу­ществления мероприятий по борьбе с инвазивными растениями, включенными в перечень видов, распространение и численность которых подлежат регулированию | местный бюджет, собственные средства  |
| 1.6.2 | Проводить регулярное кошение земель линий электропередач и газопровода на территории заказника «Старобинский» и территории, прилегающей к его границам  | Остановить распространение инвазивных видов растений | Остановлено распространение инвазивных видов растений | Солигорский райисполком, республиканское унитарное предприятие «Минскэнерго», производственное республиканское унитарное предприятие «Минскоблгаз» | ежегодно | отдельного финансирования не требуется | – |
| 1.6.3 | Проводить мониторинговые наблюдения состояния популяций потенциально агресивных видов инвазивных растений | Контролировать распространение инвазивных видов растений | Распространение инвазивных видов растений находится под контролем | Солигорский райисполком,Солигорская райинспекция ПРиООС,землепользователи территорри заказника «Старобинский» | ежегодно | не требуется | – |
| **Направление 1.7. Материально-техническое обеспечение природоохранных мероприятий на территории заказника «Старобинский»**  |
| 1.7.1 | Оснащение материальной базы Солигорского райисполкома, Старобинского лесхоза (транспортными средствами, специальным оборудованием и инвентарем, средствами специальной защиты и т.п.) | Улучшить материально-техническое обеспечение природоохранной деятельности | Приобретены транспортные средства, специальное оборудование, средства специальной защиты | Солигорский райисполком | по итогам реализациип. 1.1.3 | по итогам реализациип. 1.1.3 | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| **Цель 2. Развитие научных исследований природных комплексов заказника «Старобинский»** |
| **Направление 2.1. Обеспечение научных исследований территории заказника «Старобинский»** |
| 2.1.1 | Повышение квалификации работников Солигорского райисполкома, осуществляющих управление местным заказником «Старобинский», Старобинский лесхоз, иных организаций, осуществляющих деятельность на территории заказника  | Повысить качество природоохранных работ  | Природоохранная деятельность организована на современном уровне  | Солигорский райисполком, Старобинский лесхоз, иные организации, осуществляющие деятельность на территории заказника | 2024–2028 | отдельного финансирования не требуется | – |
| 2.1.2 | Проведение мастер-классов по инвентаризации редких видов растений и животных, биотопов приглашенными специалистами НАН Беларуси, профильных высших учебных заведений и т.д. для работников Солигорского райисполкома, Солигорской райинспекции ПРиООС, Старобинского лесхоза, иных организаций, осуществляющие деятельность на территории заказника | Проведение исследований на территории заказника на высоком научном уровне, повышение образовательного уровня работников организаций, осуществляющих деятельность на территории заказника | Проведены исследования территории на высоком научном уровне, повышен образовательный природоохранный уровень работников организаций, осуществляющих деятельность на территории заказника | НАН Беларуси | по итогам реализациип. 1.1.3. | по итогам реализациип. 1.1.3. | средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 2.1.3 | Организация системных исследований биоразнообразия заказника «Старобинский»  | Создать актуальные списки биоты (включая мхи, лишайники, грибы, водоросли, высшие сосудистые растения, группы беспозвоночных, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих, в т.ч. мелкие грызуны, рукокрылые и т.д.), обитающей на территории заказника, оценить их численность и состояние локльных популяций | Созданы актуальные списки биоты, (включая мхи, лишайники, грибы, водоросли, высшие сосудистые растения, группы беспозвоночных, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих, в т.ч. мелкие грызуны, рукокрылые и т.д.), обитающей на территории заказника, дана оценка их численности и состояния локльных популяций | Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам»,государственное научное учреждение«Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.КупревичаНациональной академии наук Беларуси» | 2026–2028 | 120,0 | республиканский бюджет, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| **Направление 2.2. Издание научной и научно-популярной литературы о заказнике местного значения «Старобинский»** |
| 2.2.1 | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов о заказнике «Старобинский» на русском, белорусском и английском языках  | Распространять знания о заказнике «Старобинский» среди широкой общественности | Разработана и издана печатная продукция, содержащая информацию о биологическом и ландшафтном разнообразии заказника «Старобинский» | Солигорский райисполком | по итогам реализациип. 1.1.3. | по итогам реализациип. 1.1.3. | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 2.2.2 | Подготовка и публикация научных статей о природных комплексах заказника «Старобинский»  | Распространять научные знания о заказнике «Старобинский» | Изданы научные статьи, содержащие научную информацию о биологическом и ландшафтном разнообразии заказника «Старобинский» | НАН Беларуси | 2024–2028 | не требуется | – |
| 2.2.3 | Создание и поддержание работы страницы о заказнике «Старобинский» на сайте Солигорского райисполкома, Старобинского лесхоза | Информационное обеспечение и экологическое просвещение  | Создан пользовательский инструмент продвижения заказника «Старобинский» в интернете | Солигорский райисполком,Старобинский лесхоз | 2024–2028 | не требуется | – |
| **Направление 2.3. Популяризация знаний о территории заказника местного значения «Старобинский»** |
| 2.3.1 | Разработка логотипа, создание бренда заказника «Старобинский» | Создание узнаваемого образа заказника «Старобинский»  | Создан логотип заказник «Старобинский», предложена линейка брендированной продукции | Солигорский райисполком | по итогам реализациип. 1.1.3 | по итогам реализациип. 1.1.3 | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 2.3.2 | Выпуск брендированной продукции (магниты, брелоки, сувениры, кружки, майки и пр. с логотипом заказника) | Популяризация заказника «Старобинский» среди широкой общественности | Заказник «Старобинский» широко известен в регионе | Солигорский райисполком | по результатам выполнения п. 2.3.1 | по результатам выполнения п. 2.3.1 | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| **Цель 3. Развитие рекреационной и туристической деятельности на устойчивой основе** |
| **Направление 3.1. Развитие и обустройство инфраструктуры для развития экологического туризма** |
| Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению:развитие туристической инфраструктуры должно основываться на научном обосновании;туристическая инфраструктура не должна наносить вреда ценным компонентам территории заказника «Старобинский» и эстетическим качествам ландшафта;туристическая инфраструктура должна характеризоваться высокими эстетическими качествами, безопасностью и стилистическим единообразием. |
| 3.1.1 | Рассчитать рекреационные нагрузки, разработать проект обустройства не менее 1 экологической тропы и не менее 1 веломаршрута, выделить зоны отдыха на территории заказника «Старобинский»  | Популяризация заказника «Старобинский», упорядочивание туристических потоков | Заказник «Старобинский» широко известен в регионе | Солигорский райисполком, Старобинский лесхоз | 2024–2025 | 20,0 | местный бюджет, собственные средства |
| 3.1.2 | Создать и оформить на территории заказника «Старобинский» не менее 1 экологической тропы и не менее 1 веломаршрута, выделить и утвердить зоны отдыха в местах, приуроченных к экотропам, веломаршрутам и т.п. | Привлечение туристов и концентрация их на определенной территории | Оптимизированы рекреационные нагрузки | Солигорский райисполком, Старобинский лесхоз», Солигорская райинспекция ПРиООС | по результатам п. 3.1.1 | по результатам п. 3.1.1 | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 3.1.3 | Приобретение туристического снаряжения для осуществления платных услуг в области экологического туризма, предоставляемых туристам  | Увеличение количества платных услуг в области экологического туризма, предоставляемых туристам | Улучшены качества предоставляемых услуг | Солигорский райисполком, Старобинский лесхоз» | по результатам п. 3.1.2 | 30,0 | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| **Направление 3.2. Обеспечение информационной и методической поддержки развития туризма** |
| 3.2.1 | Размещение информации о предоставляемых услугах на планируемой к созданию страницы о заказнике «Старобинский» на сайте Солигорского райисполкома, Старобинского лесхоза | Информационное обеспечение, сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов  | Создан пользовательский инструмент продвижения заказника «Старобинский» в интернете | Солигорский райисполком, Старобинский лесхоз | по результатам п. 2.2.3 | не требуется | – |
| 3.2.2. | Информирование региональных и локальных объектов туристической деятельности о заказнике «Старобинский» | Расширить сферу деятельности туристического направления | Расширена сфера деятельности туристического направления | Солигорский райисполком | 2024–2028 | не требуется | – |
| 3.2.3 | Обновление, замена, при необходимости изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов, отображающие информацию о заказнике, его границах, режиме охраны и использования заказника | Улучшить информационное обеспечение, сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов | Создание понятной и легкой навигации для путешественников на территории Солигорского района путем установки в достаточном количестве и в нужных местах указателей, информационных аншлагов | Солигорский райисполком, Старобинский лесхоз | 2024–2028 | 10,0 | местный бюджет, собственные средства, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| 3.2.4 | Проведение имиджевого районного экологического фестиваля, например «СтаробинЭКОфест», «Случь фестивальная», «Старобин приглашает друзей», «Зеленое сердце Старобина» и т.п. | Повышение осведомленности целевых аудиторий о природе турпродуктах Солигорского района | Увеличение осведомленности о заказнике «Старобинский» | Солигорский райисполком, Старобинский лесхоз | по итогам выполнения п. 1.1.3 | по итогам выполнения п. 1.1.3 | собственные средства, местный бюджет, средства международной технической (и/или иностранной безвозмездной) помощи, иные источники, не запрещенные законодательством |
| **Цель 4. Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том числе у местных жителей и посетителей заказника «Старобинский»** |
| **Направление 4.1. Укрепление связей Солигорской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и Солигорского районного исполнительного комитета с общественностью** |
| 4.1.1 | Пропаганда и распространение знаний о заказнике «Старобинский» среди целевых групп (детей и молодежи, любителей природы) посредством проведения встреч, лекций, презентаций | Обеспечить информационную поддержку детей и молодежи, любителей природы, потенциальных посетителей заказника | Обеспечена информационная поддержка (в форме образовательных и информационных материалов) детей и молодежи, любителей природы, потенциальных посетителей заказника | Солигорский райисполком,Солигорская райинспекция ПРиООС,НАН Беларуси | 2024–2028 | не требуется | – |
| **Направление 4.2. Повышение экологической сознательности местного населения и туристов** |
| 4.2.1 | Проведение ежегодных экологических акций (конкурс рисунка, лекции, акции по уборке территории, образовательные экскурсии и т.п.) «Охрана природы глазами детей» и т.д. | Пропаганда бережного отношения к природе и наведение санитарного порядка на территории заказника. Улучшить экологическое состояние территории | Привлечение внимания населения, в том числе школьников к проблемам экологии и бережного отношения к окружающей среде | Солигорский райисполком,Солигорская райинспекция ПРиООС | 2024–2028 | отдельного финансирования не требуется | – |
| 4.2.2 | Обеспечить учреждения образования и библиотеки региона информационными и образовательными материалами о заказнике «Старобинский» | Повысить информированность местного населения о значимости природоохранных мероприятий и ценности природного капитала заказника «Старобинский» | Повышена информированность местного населения о значимости природоохранных мероприятий и ценности природного капитала заказника «Старобинский» | Солигорский райисполком,Солигорская райинспекция ПРиООС,НАН Беларуси | 2024–2028 | не требуется | – |
| 4.2.3 | Создать постоянно действующую экспозицию о заказнике «Старобинский» в государственном учреждении культуры «Солигорский краеведческий музей» | Повысить информированность населения о ценности природного капитала заказника «Старобинский» | Повышена информированность населения о ценности природного капитала заказника «Старобинский» | Солигорский райисполком | 2024–2028 | 5,0 | местный бюджет |
| 4.2.4 | На постоянной основе информировать землепользователей, местное население, посетителей заказника о режиме охраны и использования заказника, установленных запретах и ограничениях | Улучшить информированность о природоохранных мероприятиях, пропаганда бережного отношения к природе  | Повышена информированность о природоохранных мероприятиях, пропаганда бережного отношения к природе  | Солигорский райисполком,Солигорская райинспекция ПРиООС, все  емлепользователи территорри заказника «Старобинский» | 2024–2028 | не требуется | – |