**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕКТУ**

**«2РУ. УЖДП. НАВЕС ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ»**

**Сведения о заказчике**

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ОАО «Беларуськалий». Почтовый адрес: Республика Беларусь, 223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Коржа 5, тел.: +375 (174) 29 86 08, факс: +375 (174) 23 71 65, belaruskali.office@kali.by.

**График работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 24.03.2021 по 26.03.2021  |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 26.03.2021 по 16.04.2021  |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) | май-июнь 2021 года\* |
| Информирование инициаторов проведения общественной экологической экспертизы о дате, времени и условиях передачи проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы\*\* | июнь 2021года\*, в течение 5 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений |
| Проведение общественной экологической экспертизы\*\* | июнь-июль 2021 года\* |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | июнь-июль 2021 года\* |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | июль 2021 года\* |

\* указанные сроки могут корректироваться
\*\* в случае инициирования проведения

**Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации**

Объект планируемой хозяйственной деятельности площадью 1,26 га находится на территории промплощадки 2РУ ОАО «Беларуськалий» в северо-восточной части.

Проектом предусмотрено: строительство навеса для ремонта железнодорожных вагонов со смотровой ямой на 3 вагона с бетонной площадкой; строительство железнодорожного пути №23; строительство железнодорожного пути №24; строительство пункта обогрева с помещениями для установки компрессора, сварочного выпрямителя и хранения инструмента; строительство сооружений для хранения кислорода и пропана; прокладка инженерных коммуникаций.

**Рассматриваемые альтернативные варианты**

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

***I вариант.*** *Строительство объекта, расположенного на промплощадке 2РУ ОАО «Беларуськалий», согласно проектным решениям.*

**II вариант.**

*II вариант.* Отказ от реализации планируемых намерений. В соответствии с пунктом 32.10 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 в случае отсутствия альтернативных вариантов размещения объекта в качестве альтернативного варианта размещения объекта рассматривается отказ от реализации планируемых намерений.