Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«**Строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг. Кривичи Солигорского района Минской области**»

План-график работ по проведению ОВОС:

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 16.08.2022 по 18.08.2022 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 22.08.2022 по 19.09.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 22.08.2022 по 09.09.2022 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  Республики Беларусь  затрагиваемых сторон\* | с 12.09.2022 по 10.11.2022  с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 12.09.2022 по 10.11.2022 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 12.09.2022 по 10.11.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 14.10.2022 по 12.12.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 15.11.2022 по 13.01.2023 |

*\* объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, не оказывает трансграничное воздействие*

Сведения о планируемой хозяйственной или иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации:

Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Солигорская птицефабрика»

Юридический адрес: 223732, Минская область, Солигорский район, аг. Краснодворцы.

Телефон (факс): (017) 27-75-16,

e-mail: office@solptf.by

Проектом предусматривается строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг. Кривичи Солигорского района Минской области. Место размещения фермы определено Актом выбора земельного участка для размещения объекта внутрихозяйственного строительства на землях сельскохозяйственного назначения от 11.03.2022г, утвержденного решением Солигорского районного исполнительного комитета №433 от 22.03.2022, техническим заданием на

выполнение работ по разработке предпроектной (прединвестиционной) и проектной документации по объекту.

Размещение перепелиной фермы предусматривается в центральной части Краснодворского сельсовета Солигорского района, восточнее аг.Кривичи. и северо-западнее аг.Краснодворцы, на двух отведенных земельных участках для ведения сельского хозяйства с кадастровыми номерами 625082300001000064, 625082300001000065 по обе стороны автомобильной дороги Н-9607.

Проектом предусматривается строительство птичника для содержания перепелов-несушек 6 шт. на 900 тысяч голов, птичника для содержания родительского стада 1 шт. на 68 тысяч голов, птичника ремонтного молодняка 4 шт. на 388 тысяч голов, инкубатора, яйцесклада с утепленной галереей для транспортировки яиц, дезбарьеров, весовых, мойки автотранспорта и ящиков, административного здания, котельной компрессорных, необходимых вспомогательных сооружений благоустройства и инженерных систем. Предусматривается подводка к объекту всех необходимых инженерных систем: электроснабжение, водоснабжение/водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроосвещение, слаботочные сети связи и пр.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- вариант 1: теплоснабжение зданий и сооружений предусматривается с использованием в качестве топлива природного газа путем прокладки газопровода в соответствии с техническими требованиями эксплуатирующей организации;

- вариант 2: теплоснабжение зданий и сооружений предусматривается с использованием местных видов топлива;

- вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности. Использование в качестве топлива природного газа позволит предприятию снизить воздействие на окружающую среду, в частности на атмосферный воздух.