**предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности**

**по объекту реконструкции «Автомобильная дорога Р-23 Минск-Микашевичи,**

**км 126,3 – км 136,776»**

**Сведения о заказчике:**

Заказчиком планируемой деятельности является Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр» (**РУП «Минскавтодор-Центр»**)

### Юридический адрес:220073 г.Минск, ул.Кальварийская, 37

### Телефон: +375 17 259-85-05 (приемная)

### + 375 17 303-83-17 (факс)

Электронная почта: info@maddor.by

Генеральный директор: Гледко Василий Евгеньевич

**Сведения о планируемой деятельности**

Предусмотрена реконструкция участка км 126,096 – км 136,776 автомобильной дороги Р-23 Минск-Микашевичи по параметрам I-в технической категории с четырьмя полосами движения.

Предусматривается устройство транспортных развязок на км 125,73, км 132,1 и  
км 133,6, устройство и переустройство искусственных сооружений (путепроводов, водопропускных труб и др.), автобусных остановок, инженерных коммуникаций.

Альтернативная вариантная проработка планируемой деятельности по реконструкции объекта будет включать следующие основные подходы:

1. «Нулевая» (или базовая) альтернатива: с учетом развития событий при условии отказа от реализации планируемых решений по реконструкции объекта;
2. «Проектная» альтернатива: с учетом развития событий при условии реализации планируемых решений по реконструкции объекта.

В рамках разработки «Проектной» альтернативы планируются следующие технические варианты реализации планируемой деятельности:

- вариантная проработка типов покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное) и конструкции дорожной одежды;

- варианты устройства транспортных развязок на км 125,73, км 132,1 и км 133,6 и т.д.

**ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ**

**по проведению оценки воздействия на окружающую среду объекта**

**реконструкции «Автомобильная дорога Р-23 Минск-Микашевичи,**

**км 126,3 – км 136,776»**

* разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 14 июля по 31 августа 2021 года;
* проведение ОВОС и разработка отчета об ОВОС: с 20 июля по 01 ноября 2021 года;
* проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС: со 16 августа по 30 ноября 2021 года;
* доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС\*: с 30 сентября по 09 декабря 2021 года;
* утверждение отчета об ОВОС Заказчиком (РУП «Минскавтодор-Центр») с условиями для проектирования объекта: с 30 сентября по 09 декабря 2021 года;
* государственная экологическая экспертиза разработанной предпроектной документации: с 30 сентября 2021 года по 09 декабря 2021 года;
* информирование РУП «Минскавтодор-Центр» соответствующих местных исполнительных органов о принятом решении по результатам проведения государственной экологической экспертизы: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы.

*\* в случае необходимости доработки (п.7.7. постановления Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 №47)*

Указанные сроки проведения процедуры ОВОС могут корректироваться (в рамках сроков, регламентированных НПА).