|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |
| объектов благоустройства |  |  |  |  |  |
| подлежащих ремонту в текущем году |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона |
|
| начало | окончание |
|
|
| 1. Объекты внешнего благоустройства, подлежащие ремонту |
|   | **Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему ремонту** |  |  |   |   |
|   | **г.Солигорск** |  |  |  |   |   |   |
| 37 |  м-н Северный ул.Полесская | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части | 144,7 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв | ГП "Служба заказчика ЖКУ Солигорского района", г. Солигорск, ул. К.Заслонова, д.2, тел. 243771 | СУ -149 ОАО "Стройтрест №3", г. Солигорск, ул. Козлова, 37, тел. 224140 |
| 38 | м-н Северный ул.Слуцкая | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 138,00 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв |
| 39 | м-н Поместье пер.Подлесный | Переустройство слоев дорожных одежд | 6,40 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв | СГУПП "ЖКХ "Комплекс", г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48, тел.331300 |
| 40 | ул.Л.Комсомола (маг.Шахтер) | Устранение колейности на остановочном пункте общ.транспор. | 36,7 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв | СУ -149 ОАО "Стройтрест №3", г. Солигорск, ул. Козлова, 37, тел. 224140 |
| 41 | ул.Л.Комсомола(р-н маг."Мила") | Устранение колейности на остановочном пункте общ.транспор. | 34,10 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв |
| 42 | ул.Лесная р-н Солигорской ЦРБ | Устранение колейности на остановочном пункте общ.транспор. | 65,20 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв |
| 43 | ул.Козлова (район ф-ла БНТУ СГХ колледж) | Устранение колейности на остановочном пункте общ.транспор. | 41,10 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв |
| 44 | ул.Ленина (район ж.д.№14) | Устранение колейности на остановочном пункте общ.транспор. | 45,00 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв |
|   | **Солигорский район** |   |   |   |   |   |
| 45 | д.Мозоли ул.Пушкина | Переустройство слоев дорожных одежд | 59,50 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв | СГУПП "ЖКХ "Комплекс", г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48, тел.331300 |
| 46 | д.Тесово ул.Ленинская | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 100,00 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв | СУ -149 ОАО "Стройтрест №3", г. Солигорск, ул. Козлова, 37, тел. 224140 |
| 47 | д.Тесово проезд Школьная-Кировская | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 62,50 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв |
| 48 | г.п.Старобин ул.Гагарина | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 297,00 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв | СГУПП "ЖКХ "Комплекс", г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48, тел.331300 |
| 49 | д.Пруссы ул.Центральная | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 147,00 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв |
| 50 | пос.Заозерный ул.Майская (ж.д.34-42) | Переустройство слоев дорожных одежд | 6,60 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв |
| 51 | аг.Кривичи ул.Северная | Переустройство слоев дорожных одежд | 137,70 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв | СУ -149 ОАО "Стройтрест №3", г. Солигорск, ул. Козлова, 37, тел. 224140 |
| 52 | аг.Кривичи ул.Пролетарская | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 326,00 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв |
| 53 | д.Отрубы ул.Центральная | Переустройство слоев дорожных одежд | 33,40 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв | СГУПП "ЖКХ "Комплекс", г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48, тел.331300 |
| 54 | д.Пиваши ул.Центральная | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 175,00 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 2 кв | СУ -149 ОАО "Стройтрест №3", г. Солигорск, ул. Козлова, 37, тел. 224140 |
| 55 | д.Радково ул.Центральная | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 613,00 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 2 кв |
| 56 | д.Малые Завшицы ул.Западная | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 400,00 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 2 кв | СГУПП "ЖКХ "Комплекс", г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48, тел.331300 |
| 57 | д.Чепели ул.Центральная | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 630,30 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 2 кв | СУ -149 ОАО "Стройтрест №3", г. Солигорск, ул. Козлова, 37, тел. 224140 |
| 58 | аг.Октябрь ул.Школьная (ж.д.№№ 28-102) | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 315,00 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 2 кв | СГУПП "ЖКХ "Комплекс", г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48, тел.331300 |
|   | **г.п.Красная Слобода** |   |   |   |   |   |
| 59 | ул.Тихомирова | Ремонт покрытия пешеходного тротуара | 150,00 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв | по результатам процедуры |
|   | **Придомовые территории, подлежащие комплексному ремонту** |   |   |   |
|   | **г.Солигорск** |  |   |   |   |   |
| 60 | ул. Октябрьская 69- бр. Шахтеров 2 |  ремонт придомовой территории | 123,200 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 2 кв | СГУПП "ЖКХ "Комплекс", г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48, тел.331300 |
| 61 | ул. Октябрьская 61 |  ремонт придомовой территории | 65,000 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв |
| 62 | ул. Парковая 13,15 |  ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 110,500 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. апрель | СУ -149 ОАО "Стройтрест №3", г. Солигорск, ул. Козлова, 37, тел. 224140 |
| 63 | ул. Богомолова 14 |  ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 150,000 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. апрель |
| 64 | ул. Парковая 24 |  ремонт покрытия пешеходного тротуара придомовой территории  | 37,000 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв | СГУПП "ЖКХ "Комплекс", г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48, тел.331300 |
| 65 | ул. Молодежная 7,11 |  ремонт покрытия пешеходного тротуара придомовой территории  | 38,300 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв |
| 66 | бул. Шахтеров 14 |  ремонт придомовой территории | 35,000 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв |
| 67 | ул. Строителей 49 |  ремонт придомовой территории | 80,000 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 2 кв |
| 68 | ул.Ленина район ж.д. 49 |  понижение бортового и тротуарного камня в местах сопряжения с проезжей частью | 0,800 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 1 кв |
| 69 | ул. Парковая 6, 8, 10, 12, 14 |  ремонт придомовой территории | 600,000 | 2025 г. 1 кв | 2025 г. 2 кв | СУ -149 ОАО "Стройтрест №3", г. Солигорск, ул. Козлова, 37, тел. 224140 |
| 70 | ул. К. Заслонова 79 |  ремонт придомовой территории | 275,000 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв |
| 71 | **Территория ЖЭС №№ 1-7** |  ремонт а/б покрытия внутриквартальной территории | 200,00 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв |
|   | **г.п. Старобин** |   |   |   |   |   |
| 72 | ул. Советская район ж.д. 4-6 |  ремонт придомовой территории | 30,000 | 2025 г. 2 кв | 2025 г. 4 кв | СГУПП "ЖКХ "Комплекс", г. Солигорск, ул. Железнодорожная, 48, тел.331300 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |