|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| объектов жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| в текущем году | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финан-сирования, тыс.руб. | | Сроки выполнения работ | | | | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона | |
|
| начало | | окончание | |  | |  | |
|
|
| Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 27 по ул.Ленина в г.Солигорске | Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, переустройство кровли, восстановление несущей способности балконов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, отмостки. | 1 966,9 | | 04.25 | | 07.25 | | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района", г. Солигорск, ул. К. Заслонова,2-125А 80174 243774 | | ПМК 79 ОАО "Солигоркводстрой" Солигорский район, аг. Долгое, ул. Зеленая,17а 80174 272274 | |
| 2. | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 31 по ул.Ленина в г.Солигорске | Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, переустройство кровли, восстановление несущей способности балконов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, отмостки. | 1 623,7 | | 12.24 | | 04.25 | | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района", г. Солигорск, ул. К. Заслонова,2-125А 80174 243774 | | ПМК 79 ОАО "Солигоркводстрой" Солигорский район, аг. Долгое, ул. Зеленая,17а 80174 272274 | |
| 3. | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 26 по ул.Строителей в г.Солигорске | Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, переустройство кровли, восстановление несущей способности балконов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, отмостки. | 2 157,9 | | 04.25 | | 08.25 | | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района", г. Солигорск, ул. К. Заслонова,2-125А 80174 243774 | | Будет определена по результатам торгов | |
| 4. | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 32 по ул.Козлова в г.Солигорске | Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, переустройство кровли, восстановление несущей способности балконов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, отмостки. | 1 466,8 | | 04.25 | | 07.25 | | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района", г. Солигорск, ул. К. Заслонова,2-125А 80174 243774 | | ПМК 79 ОАО "Солигоркводстрой" Солигорский район, аг. Долгое, ул. Зеленая,17а 80174 272274 | |
| 5. | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 32А по ул.Козлова в г.Солигорске | Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, переустройство кровли, восстановление несущей способности балконов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, отмостки. | 526,3 | | 12.24 | | 04.25 | | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района", г. Солигорск, ул. К. Заслонова,2-125А 80174 243774 | | ПМК 79 ОАО "Солигоркводстрой" Солигорский район, аг. Долгое, ул. Зеленая,17а 80174 272274 | |
| 6. | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 32Б по ул.Козлова в г.Солигорске | Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, переустройство кровли, восстановление несущей способности балконов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, отмостки. | 884,1 | | 04.25 | | 07.25 | | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района", г. Солигорск, ул. К. Заслонова,2-125А 80174 243774 | | ПМК 79 ОАО "Солигоркводстрой" Солигорский район, аг. Долгое, ул. Зеленая,17а 80174 272274 | |
| 7. | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 9 по ул.Парковой в г.Солигорске | Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, переустройство кровли, восстановление несущей способности балконов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, отмостки. | 1 747,3 | | 04.25 | | 08.25 | | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района", г. Солигорск, ул. К. Заслонова,2-125А 80174 243774 | | Будет определена по результатам торгов | |
| 8. | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 21 по ул.Парковой в г.Солигорске | Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, переустройство кровли, восстановление несущей способности балконов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, отмостки. | 1 975,5 | | 04.25 | | 09.25 | | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района", г. Солигорск, ул. К. Заслонова,2-125А 80174 243774 | | ПМК 79 ОАО "Солигоркводстрой" Солигорский район, аг. Долгое, ул. Зеленая,17а 80174 272274 | |
| 9. | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 45 по ул.Садовой в аг.Краснодворцы Солигорского района | Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости, замена оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях, переустройство кровли, восстановление несущей способности балконов, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, отмостки. | 1 152,1 | | 04.25 | | 07.25 | | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района", г. Солигорск, ул. К. Заслонова,2-125А 80174 243774 | | ООО "Строительная компания "АЛМАЗ" Солигорский район, Чижевичский с/с, 62, р-н 1РУ | |
| 10. | Капитальный ремонт системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме №40 по ул.Ленина в г.Солигорске | Капитальный ремонт системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации | 730,1 | | 04.25 | | 08.25 | | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района", г. Солигорск, ул. К. Заслонова,2-125А 80174 243774 | | Будет определена по результатам торгов | |
| 11. | Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилом доме №10 по ул.Козлова в г.Солигорске | Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения | 316,8 | | 03.25 | | 06.25 | | КУП "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Солигорского района", г. Солигорск, ул. К. Заслонова,2-125А 80174 243774 | | ООО "СвитовитСтрой" Солигорский район, д. Листопадовичи, ул. Майская,2а,к.1 80174 251885 | |