ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по объекту: «Строительство завода по производству тукосмесей на участке по адресу: Солигорский район, Чижевичский с/с, Любанское шоссе, 28»

Сведения о заказчике

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ООО «Компания «УМКА»,  производящая комплексные водорастворимые удобрения.

Юридический, почтовый адреса: Почтовый адрес: 223712 Минская область, Солигорский район, Чижевичский с/с, Любанское шоссе 32/5, каб.3. тел. +375 29 156 68 83, www.umkacom.by,

e-mail: info@umkacom.by

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 11.02.2022 по 17.02.2022 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 18.02.2022 по 18.03.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | с ___ по ___ |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | с ___ по ___ |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 18.02.2022 по 09.03.2022 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | с ___ по ___ |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 10.03.2022 по 30.10.2022 с ___ по ___ |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | с ___ по ___ |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 04.04.2022 по 30.10.2022 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 10.03.2022 по 30.09.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 11.04.2022 по 30.11.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 11.05.2022 по 30.12.2022 |

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Проектными решениями предусматривается строительство завода по производству тукосмесей мощностью 30 тыс. тонн в год минеральных комплексных удобрений марки 20-20-20 (с массовой долей общего азота N - 20±2%, общих фосфатов Р2О5 - 20±2%, калия К2О - 20±2%) на участке по адресу Солигорский район, Чижевичский с/с, Любанское шоссе, 28.

Рассматриваемые альтернативные варианты

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности были  рассмотрены варианты расположения производственных площадок.

I вариант - строительство завода по производству тукосмесей в соответствии с проектными  решениями в районе 1 РУ ОАО «Беларуськалий» на площадке, где ранее размещался ГАП 3.

II вариант -  строительство завода в районе 2РУ ОАО «Беларуськалий».

III вариант -  «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.